## EX1 – Đoạn hội thoại Sprint Review

Yêu cầu: PO mở đầu Sprint Goal → Dev demo 1 tính năng → Stakeholder phản hồi.

Gợi ý đoạn hội thoại mẫu (bạn có thể đổi tên, đổi dự án, đổi từ):

- PO: “Cảm ơn mọi người đã tham gia Sprint Review. Sprint này goal của team là hoàn thiện tính năng bảng công việc theo nhóm cho app quản lý công việc, để các trưởng nhóm dễ theo dõi tiến độ từng thành viên.”

- Dev: “Em sẽ demo nhanh. Đây là màn hình bảng công việc, mỗi cột là một trạng thái. Trưởng nhóm có thể lọc theo thành viên, kéo thả task giữa các cột và xem tổng số task đang ‘In Progress’.”

- Dev: “Ví dụ ở đây em chọn nhóm Marketing, lọc theo bạn A. Khi kéo task từ ‘To Do’ sang ‘Done’, hệ thống tự cập nhật phần trăm hoàn thành Sprint.”

- Stakeholder: “Anh thấy luồng cơ bản ổn, dễ dùng. Tuy nhiên phần lọc theo thành viên hơi nhỏ, khó nhìn. Team có thể làm rõ hơn, và thêm bộ lọc theo deadline để anh xem nhanh những task sắp trễ không?”

- PO: “Cảm ơn anh, team sẽ ghi nhận đề xuất về UI và bộ lọc deadline để ưu tiên ở Sprint sau.”

## EX2 – PBI & Acceptance Criteria

### a) Viết Product Backlog Item

Từ phản hồi: cần bộ lọc theo ngày để xem thống kê chính xác hơn.

Gợi ý PBI dạng User Story:

As Trưởng phòng vận hành (Stakeholder)
 I want có bộ lọc theo ngày và khoảng thời gian (ngày cụ thể, 24 giờ gần nhất) trên màn hình thống kê hoạt động
 So that tôi có thể xem báo cáo chi tiết, kiểm tra chính xác các ngày có vấn đề và đưa ra quyết định vận hành nhanh hơn.

Bạn có thể viết thêm phần mô tả Business Requirement:

- Hệ thống cho phép chọn:

  - Một ngày cụ thể (vd: 03/11)

  - Khoảng thời gian “24 giờ gần nhất”

- Biểu đồ và bảng thống kê phải cập nhật đúng theo bộ lọc ngày đã chọn.

### b) Acceptance Criteria (gợi ý 3 AC dạng Given–When–Then)

- AC1 – Lọc theo ngày cụ thể

  - Given: Người dùng đang ở màn hình thống kê tuần

  - When: Người dùng chọn ngày 03/11 trên bộ lọc ngày

  - Then: Hệ thống hiển thị thống kê chỉ trong ngày 03/11 (biểu đồ, số liệu chi tiết).

- AC2 – Lọc theo 24 giờ gần nhất

  - Given: Người dùng ở màn hình thống kê

  - When: Người dùng chọn tùy chọn “24 giờ gần nhất”

  - Then: Hệ thống hiển thị dữ liệu hoạt động trong đúng 24 giờ gần nhất tính từ thời điểm hiện tại.

- AC3 – Hiển thị rõ khoảng thời gian đang xem

  - Given: Người dùng đã chọn một bộ lọc ngày/khoảng thời gian

  - When: Màn hình thống kê được reload

  - Then: Hệ thống hiển thị rõ khoảng thời gian đang áp dụng (vd: “Dữ liệu ngày: 03/11/2025” hoặc “Dữ liệu 24 giờ gần nhất”).

## EX3 – Sprint 14 ngày + 5 sự kiện

Chọn một dự án giả lập, ví dụ: ứng dụng quản lý công việc.

### a) Timeline Sprint (gợi ý)

Bạn có thể viết ngắn gọn kiểu:

- Ngày 1: Sprint Planning, chốt Sprint Goal và chọn PBI.

- Ngày 2–3: Thiết kế giao diện & phân tích kỹ thuật.

- Ngày 4–9: Dev code các tính năng chính, tester bắt đầu test sớm.

- Ngày 10–11: Fix bug, điều chỉnh UI.

- Ngày 12: Code freeze, test regression.

- Ngày 13: Sprint Review.

- Ngày 14: Sprint Retrospective.

### b) 5 sự kiện quan trọng (gợi ý mẫu để bạn tự chỉnh)

Sự kiện 1

- Ngày: 2

- Mô tả: Team hoàn thành wireframe cho màn hình dashboard.

- Ảnh hưởng: Tích cực – cả team có hình dung chung, dev code nhanh hơn.

- Bài học: Luôn thống nhất thiết kế sớm để tránh hiểu nhầm.

Sự kiện 2

- Ngày: 5

- Mô tả: Phát hiện bug nghiêm trọng khi đồng bộ dữ liệu giữa web và mobile.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực – mất 1 ngày để điều tra và fix, ảnh hưởng tiến độ.

- Bài học: Cần thêm test case cho trường hợp multi-device.

Sự kiện 3

- Ngày: 8

- Mô tả: Stakeholder yêu cầu thêm cột “Priority” cho task.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực nhẹ – phải cắt bớt 1 task khác khỏi Sprint để giữ cam kết.

- Bài học: Cần quản lý scope chặt và thương lượng rõ ràng khi phát sinh yêu cầu.

Sự kiện 4

- Ngày: 11

- Mô tả: Team hoàn thành 90% PBI, bug còn ít.

- Ảnh hưởng: Tích cực – có thời gian buffer test lại toàn bộ.

- Bài học: Ưu tiên hoàn thành sớm các chức năng quan trọng.

Sự kiện 5

- Ngày: 14

- Mô tả: Retro chỉ ra vấn đề giao tiếp giữa Dev và Tester chưa rõ ràng.

- Ảnh hưởng: Tích cực – cả team thống nhất cải thiện cách viết ticket & test case.

- Bài học: Giao tiếp rõ ràng giúp giảm bug và hiểu nhầm.

## EX4 – Chọn kỹ thuật Retrospective

Gợi ý chọn: Mad – Sad – Glad.

Gợi ý trả lời 5–7 dòng (bạn chỉnh sửa lại theo văn phong của bạn):

Em chọn kỹ thuật Mad – Sad – Glad vì team đang có nhiều cảm xúc tiêu cực, stress và ít chia sẻ thật. Kỹ thuật này giúp mọi người nói ra điều làm họ bực bội (Mad), buồn/chán (Sad) và những điều vẫn khiến họ vui hoặc trân trọng (Glad). Nhờ đó, team được “xả” cảm xúc một cách an toàn, hiểu nhau hơn và tìm lại điểm tích cực trong công việc. Sau khi bộc lộ cảm xúc, Scrum Master có thể dẫn dắt sang phần phân tích nguyên nhân gốc rễ của stress và bug dồn cuối Sprint. Các kỹ thuật khác như Start–Stop–Continue hay Timeline thiên về hành động/quá trình hơn là xử lý cảm xúc, nên ít phù hợp trong bối cảnh team đang “âm” và cần giải tỏa trước.

## EX5 – Tính năng + Sprint Review

Ví dụ chọn tính năng: Đăng nhập hệ thống (Login).

### (A) Mục tiêu buổi Sprint Review (gợi ý)

- Xác nhận tính năng đăng nhập hoạt động đúng cho các trường hợp cơ bản (đúng/sai mật khẩu, khóa tài khoản).

- Lấy phản hồi về giao diện và trải nghiệm đăng nhập.

- Xác định các cải tiến cần ưu tiên tiếp theo (vd: remember me, login bằng Google…).

### (B) 1 phút mở đầu cuộc họp (gợi ý câu, bạn chỉnh lại):

- Product Owner:
 “Chào mọi người, Sprint này goal của chúng ta là hoàn thiện tính năng đăng nhập cơ bản cho người dùng. Lý do chọn tính năng này là vì đây là cửa vào hệ thống, nếu không ổn định thì các tính năng khác không thể sử dụng được. Hôm nay team sẽ demo các luồng login chính và xin ý kiến về trải nghiệm người dùng.”

- Scrum Master:
 “Cảm ơn PO. Buổi Sprint Review hôm nay dự kiến kéo dài 45 phút. Mọi người cứ tự nhiên đặt câu hỏi, góp ý sau phần demo. Chúng ta sẽ tập trung vào việc sản phẩm đang hoạt động thế nào, không phải đánh giá cá nhân.”

- Dev lead:
 “Em sẽ demo tính năng đăng nhập với 3 trường hợp: người dùng nhập đúng thông tin, nhập sai mật khẩu và tài khoản bị khóa sau nhiều lần sai. Sau đó em sẽ cho mọi người xem nhanh phần xử lý lỗi hiển thị trên giao diện.”

### (C) Dev demo tính năng (6–8 câu mô tả – gợi ý để bạn viết lại)

Bạn có thể viết:

- Dev mở màn hình login trên môi trường staging, giới thiệu các trường: email, mật khẩu, nút “Đăng nhập” và link “Quên mật khẩu”.

- Dev dùng tài khoản demo hợp lệ, nhập đúng email/mật khẩu và bấm “Đăng nhập”; hệ thống chuyển sang màn hình dashboard, chứng minh luồng thành công hoạt động.

- Sau đó Dev đăng xuất, quay lại màn hình login, cố tình nhập sai mật khẩu 1–2 lần; hệ thống hiển thị thông báo lỗi rõ ràng phía dưới ô mật khẩu.

- Dev tiếp tục nhập sai nhiều lần cho đến khi tài khoản bị khóa; một thông báo mới xuất hiện, giải thích tài khoản tạm thời bị khóa và hướng dẫn người dùng liên hệ hỗ trợ.

- Dev demo trường hợp bỏ trống email hoặc mật khẩu, nhấn “Đăng nhập” và cho Stakeholders thấy hệ thống kiểm tra ràng buộc (validation) ngay trên giao diện.

- Cuối cùng, Dev mở console/log (nếu phù hợp) để chứng minh không có lỗi nghiêm trọng trong backend cho các luồng vừa demo.

- Dev kết luận bằng việc hỏi Stakeholders: “Anh/chị có thấy phần thông báo lỗi, hướng dẫn người dùng đã rõ ràng chưa, có muốn điều chỉnh thêm gì về nội dung hoặc giao diện không?”

## EX6 – Thiết kế Retrospective 90 phút

Các vấn đề: daily muộn, spillover, bug báo muộn, ít ý kiến cải tiến.

### (A) Tên + kỹ thuật

- Tên: “Improve Our Flow” Retro

- Kỹ thuật: Start – Stop – Continue (có thể kết hợp thêm silent writing).

### (B) Agenda 90 phút (gợi ý)

- Check-in (10 phút)

  - Ice-breaker nhanh: mỗi người nói 1 từ mô tả Sprint vừa rồi.

- Thu thập ý kiến – Start/Stop/Continue (25 phút)

  - Silent writing: mỗi người viết note lên 3 cột Start/Stop/Continue (5–10 phút).

  - Dán lên board, gom nhóm ý thành cluster.

- Thảo luận nguyên nhân (30 phút)

  - Nhóm thảo luận các cluster liên quan đến: daily muộn, bug muộn, spillover, ít ý kiến cải tiến.

  - Dùng “5 Whys” cho 1–2 vấn đề chính.

- Đề xuất giải pháp & Action Items (20 phút)

  - Cả team đề xuất hành động cụ thể cho từng vấn đề.

  - Chọn 5 action items ưu tiên cao, gán owner và deadline.

- Kết thúc (5 phút)

  - Mỗi người nói 1 điều sẽ làm khác đi trong Sprint tới.

### (C) 5 Action Items (gợi ý dạng Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường)

- Scrum Master – Thống nhất giờ Daily cố định và nhắc mọi người trước 5 phút – Áp dụng từ Sprint tới – Đo bằng % số buổi Daily bắt đầu đúng giờ.

- Dev Lead – Chia nhỏ task, đảm bảo task không quá 1–2 ngày – Bắt đầu ngay Sprint sau – Đo bằng số task bị spillover giảm.

- Tester Lead – Thiết kế kế hoạch test sớm, không dồn bug cuối Sprint – Áp dụng từ Sprint tới – Đo bằng số bug mới được tạo trong 2 ngày cuối.

- Cả Team – Mỗi người chuẩn bị ít nhất 1 ý kiến cải tiến trước Retro – Bắt đầu từ Retro kế tiếp – Đo bằng số ý kiến cải tiến được ghi nhận.

- Scrum Master + PO – Rà lại cách chọn scope Sprint để tránh over-commit – Trước Sprint Planning tới – Đo bằng việc giảm số task spillover trong 2 Sprint sau.

## EX7 – Bảng so sánh các format Retro

Bạn điền bảng, đây là gợi ý nội dung chính (dùng để tự ghi lại):

- Start Stop Continue

  - Thời gian: 60–90 phút

  - Phù hợp khi team: muốn tập trung vào hành động, cải tiến cụ thể.

  - Ưu: đơn giản, dễ hiểu, ra action rõ.

  - Nhược: ít đào sâu cảm xúc, nguyên nhân gốc.

  - Điểm dễ dẫn dắt: 4/5.

- Sailboat

  - Thời gian: 60–90 phút

  - Team: muốn nhìn toàn cảnh mục tiêu, rào cản, rủi ro.

  - Ưu: trực quan, vui, dễ hình dung mục tiêu & cản trở.

  - Nhược: cần thời gian vẽ, giải thích metaphor.

  - Điểm: 3/5 (đòi hỏi facilitation tốt hơn).

- Mad Sad Glad

  - Thời gian: 60–75 phút

  - Team: nhiều cảm xúc, cần giải tỏa, tăng hiểu nhau.

  - Ưu: tốt cho chia sẻ cảm xúc, tăng gắn kết.

  - Nhược: dễ trôi sang “tâm sự” nếu không kiểm soát thời gian.

  - Điểm: 4/5.

- 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for)

  - Thời gian: 60–90 phút

  - Team: muốn nhìn lại học được gì, thiếu gì, mong muốn gì.

  - Ưu: cân bằng giữa tích cực và cải tiến, có phần “Learned” rất hay.

  - Nhược: hơi dài, nhiều cột, dễ loãng nếu team đông.

  - Điểm: 3/5.

- KALM (Keep, Add, More, Less)

  - Thời gian: 60–90 phút

  - Team: đã khá ổn, muốn tinh chỉnh cách làm việc.

  - Ưu: tập trung cải thiện những thứ đang có, fine-tune process.

  - Nhược: không quá mạnh về cảm xúc hay root-cause.

  - Điểm: 4/5.

## EX8 – Xử lý Retro “drama” & đổ lỗi

### (A) Câu mở đầu để lấy lại không khí (gợi ý)

“Mọi người ơi, mình nhắc lại: Retro là không gian an toàn để nói về quy trình & cách làm việc, chứ không phải để đổ lỗi cá nhân. Mình tạm dừng 1 phút, hít thở sâu, và cùng quay lại với mục tiêu: làm sao để Sprint sau dễ thở hơn cho tất cả.”

### (B) Kỹ thuật dùng để tránh đổ lỗi

- Dùng Silent writing + Mad/Sad/Glad hoặc 4L:

  - Mỗi người viết ý kiến không ghi tên người, chỉ tập trung vào hành vi/quy trình.

  - Scrum Master gom nhóm theo chủ đề: “quy trình test”, “giao tiếp”, “scope”,… thay vì tên người.

### (C) 3 “thần chú” khi có người đổ lỗi (gợi ý câu nói)

- “Mình tập trung vào vấn đề chứ không tập trung vào con người, nhé?”

- “Nghe có vẻ đây là hệ quả của quy trình, mình cùng xem quy trình có chỗ nào chưa rõ.”

- “Nếu mô tả bằng câu ‘Chúng ta…’ thay vì ‘A/B…’, thì mọi người sẽ nói thế nào?”

### (D) Action Item để giải quyết gốc rễ đổ lỗi

- Thiết lập Working Agreement cho Retro và Daily: không nêu tên để đổ lỗi, chỉ mô tả hành vi & quy trình.

- Scrum Master nhắc lại agreement này ở đầu mỗi buổi Retro.

- Cả team thống nhất: nếu ai đó đổ lỗi cá nhân, Scrum Master có quyền can thiệp và mời chuyển cách nói sang dạng “chúng ta”.

- Có thể tổ chức 1 buổi mini-workshop 30 phút về “Feedback không đổ lỗi” cho cả team.